## Slide 1: Meetings and Hearings
Team Echo

## Slide 2: O timu
Team lead: Golić Merisa
Članovi: Bašić Amar
Nogo Armin
Palavra Adi
Peljto Mirnes

## Slide 3: Scrum Podjela zadataka tako da svaki član tima radi i na backendu i frontendu Sastanci prema potrebi   Sedmični sastanci za planiranje sprintova   Dnevni sastanci za review taskova 4 sprinta

## Slide 4: Zadaci
Meetings
Kreiranje
  Algoritam za predlaganje termina
Izmjena
Brisanje
Validacije
Hearings
Kreiranje
Izmjena
Brisanje
Validacije

## Slide 5: Sprint 1
Dizajn formi za meetinge i hearinge

## Slide 6: Sprint 1 - Burndown chart
Notes: Zbog promjene projekta na taigi, sprint je dodat naknadno (iza datuma u kojem je planiran da se radi), zbog toga izgleda kao da nije zavšen (zelena linija se nije spustila na 0 poena)

## Slide 7: Sprint 2
Kreiranje, izmjena i brisanje meetinga i hearinga sa validacijama - backend i frontend
Notes: Prikazan je samo dio taskova, jer je ovo najveci sprint, pa nije moglo sve stati
Na ovom slajdu se vidi i raspodjela poslova - da svi rade i backend i frontend
Validacije u i frontendu i na backendu - bice prikazano u videu

## Slide 8: Sprint 2 - Burndown chart
Notes: Ispitna sedmica (27.11.- 01.12.) - pauza sa radom

## Slide 9: Sprint 3
Dizajn i implementacija algoritma za prijedlog termina sastanka

## Slide 10: Sprint 3 - Burndown chart

## Slide 11: Sprint 4
Poboljšanje dizajna
Ispravke grešaka

## Slide 12: Sprint 4 - Burndown chart
Notes: Za nas nema nove godine - radi se punom parom xD

## Slide 13: Problemi na projektu
Upoznavanje sa novim tehnologijama .Net Core i Angular 4
Često se projekat sa mastera nije mogao buildat
Nemogućnost integracije Hearinga u Case, zbog različite dinamike rada timova

## Slide 14: Demo aplikacije