## Slide 1: NSI – Tim Delta
Kenan Mahmutović
Mesud Klisura
Edis Kunić
Anes Lučkin
Irfan Mehanović

## Slide 2: Sadržaj prezentacije
Izrada projekta
Cilj i svrha
Izrada projekta
Funkcionalnosti
Sprintovi
Problemi
Demo aplikacije

## Slide 3: Cilj i svrha
Podjela zadataka tako da svaki član tima ima svoje zadatke na sprint-u
Upoznavanje nove tehnologije za članove tima
Rad u agilnom okruženju
Poštivanje principa SCRUM-a

## Slide 4: Izrada projekta
  Scrum
    Dvosedmični sprint
    Upravljanje sprintovima korištenjem Taige
  Podjela zdataka u okviru tima
  Sastanci
    Dnevni kratki sastanci (10-15 min. na društvenim mrežama)
    Dnevna komunikacija na slack i messenger
    Sedmični sastanak uz kahvu
  5 sprintova

## Slide 5: Funkcionalnosti
Kreiranje adrese
Autocomplete unosa adrese na osnovu nekoliko prvih unijetih karaktera i pronalaska na Google Maps
Prikaz unesene adrese na Google Maps na osnovu lokacije/adrese
Dodavanje nove adrese
Editovanje(izmjena) adrese
Brisanje adrese
Tabelarni prikaz adresa
Sortiranje
Pagination
Filtriranje
Address modul
AddressType modul
Kreiranje novog tipa adrese
Editovanje(izmjena) tipa adrese
Brisanje tipa adrese

## Slide 6: Sprint 1
Upoznavanje sa alatima za rad na projektu
Analiza ER diagrama
Analiza Address i geolocation komponente
Sprint 2
Implementiranje mogućnosti pregleda postojeće adress type kao liste
Unos adress type i povezivanje sa drugim komponentama(adress)

## Slide 7: Sprint 3
Pregled adrese u vidu liste
Unos nove adrese ručno-bez autocomplete
Automasko popunjavanje adrese na osnovu Google Maps
Prikaz unijete adrese na Google Maps
Upravljanje tipom adrese
Sprint 4
Upravljanje adresom
Ispravke funkcionalnosti
Unos dvije adrese i povezivanje sa ostalim komponentama

## Slide 8: Sprint 5
Pretraga adrese
Sortiranje adrese
Paging adrese
Ispravka bug-ova na aplikaciji
Pisanje testova za komponente

## Slide 9: Problemi
Upoznavanje sa novim tehnologijama
Ne pridržavanje principa korištenih agilnih metoda
Nepoznavanje nove tehnologije
Rad u timu sa velikim brojem članova projekta
Vanjski faktori
  Odsustvo članova tima
  Projekti i druge obaveze

## Slide 10: Demo aplikacije